温岭市松门镇互花米草除治管护工程

施 工 招 标 文 件

（重新发布）

招标单位：温岭市松门镇人民政府
联 系 人：许刚勇

联系电话：13676660268

招标代理：浙江中熙工程咨询有限公司

联 系 人：郑淋焕
联系电话：18906560049
日    期：二0二六年十月

前 附 表

	项号
	内    容    规    定

	1
	项目综合说明
	项目名称：温岭市松门镇互花米草除治管护工程
项目概况：本工程为温岭市松门镇辖区内互花米草除治管护工程，治理面积共573亩(测绘图斑内的互花米草)，并做好跟踪、管护可详见附图。

项目地点：温岭市松门镇内
工程造价：预算价295095元（单价515元/亩，面积573亩）。
承包方式：包工包料
要求质量标准：合格

	2
	工期要求：

①除治时间：自合同签订之日起30日内完成(因政策处理原因及不可抗拒力因素影响，视具体情况延长工期)。

②管护时间：自工程验收合格之日起至2028年12月31日止。 

	3
	招标方式：公开招标

	4
	招标范围：招标人指定范围内的互花米草除治管护工程。

	5
	资金来源：上级补助

	6
	投标人资质等级要求：投标人须具有独立法人资格的企业，且营业执照经营范围有生态恢复及生态保护服务、自然生态系统保护管理、园林绿化、劳务服务、环保相关业务之一的，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

	7
	投标保证金数额为：伍仟伍佰元整

投标保证金的形式：银行转账（或电汇）。

户  名：温岭市松门镇人民政府投标保证金专户

开户行：民泰银行松门支行

账  号：5839 9921 6900 015

投标保证金的到账截止时间：2026年10月16日16:00整。

①投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。

②在用途栏中注明“松门互花米草保证金”。

	8
	投标文件份数：商务标壹份，附件资料壹份，投标保证金壹份

	9
	投标文件递交至：温岭市松门镇人民政府510会议室

	10
	递交投标文件(附件资料、保证金)截止时间：2026年10月19日09时00分整

	11
	开标时间：2026年10月19日09时00分整
地    点：温岭市松门镇人民政府510会议室

	12
	评标办法：单因素评标法；

有效投标报价下浮率幅度范围为-12.00%～-17.00%（含-12.00%、-17.00%）（详见投标须知评标第三条款评标办法）

	13
	合同履约保证金数额为：签约合同价的2%。

	14
	其他：本项目的招标代理服务费人民币2000元，由中标人支付。


第一章、 投标须知

一、总  则

（一）、项目说明：

1、本项目说明详见前附表第1项所述。

2、项目概况：本工程为温岭市松门镇辖区内互花米草除治管护工程，治理面积共573亩(测绘图斑内的互花米草)，并做好跟踪、管护可详见附图。
3、本项目按照有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用承包企业。 

（二）、招标范围、工期及承包范围

本招标项目的招标范围见前附表第4项所述；

本招标项目的承包期见前附表第2项所述；
本招标项目的承包范围为：招标人指定范围内的互花米草除治管护工程。

（三）、投标费用
1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

二、上限价及投标报价编制依据

1、本项目计价参考依据：按市场定价。招标人提供本项目招标文件及有关技术资料，投标人应根据招标文件及有关技术资料结合项目实际情况再自行报价。
2、计价方式：采用综合单价计价，此单价包括质量标准规定的所有工作内容在内的设备材料、劳务、安全经费、管理、维护、保险、利润、税金、技术措施、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、安全伤亡事故等各项应有费用。
三、投标文件的编制

（一）.投标文件的组成

1、本项目投标文件由投标保证金、附件资料和商务标三部分组成。

2、附件资料由投标授权委托书和身份证原件组成。

3、商务标由投标承诺书（附件二）、温岭市建筑工程诚信投标承诺书（附件三）等两部分组成。

（二）.投标报价、投标工期及质量承诺

1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标项目范围及承包期的全部。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、开办费、技术措施费、招标代理服务费、大型机械进退场费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、投标承诺内容超出前附表中第2项、第11项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、投标承包期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的承包期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

5、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔将不被批准。

6、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

（三）.投标保证金

1、投标人应提供前附表中数额的投标保证金，并在到账截止时间之前汇

入或转入指定账户。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标保证金形

式：电汇或转账。

2、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

3、除第一中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后，由招标

人统一不计息退还。公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

4、中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后不计息退还。

5、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在定标前撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

（四）投标文件的份数和签署：

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第8项规定份数的投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书应注明投标人名称（或加盖投标人公章），并由投标人法定代表人（或委托代理人）签署（或加盖印章）。

3、投标文件由委托代理人签字（或加盖印章）或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签字（或加盖印章）投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交
（一）、投标文件的密封和递交投标文件的截止时间

1、投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商务标”，并标明“项目名称”和“投标人名称”。
2、密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。
3、投标人的投标文件在投标须知前附表规定的截止时间前以直接递交形式递交至投标须知前附表规定的地点。
4、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。 

5、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

6、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（二）、投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标识和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

3、在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开  标
（一）开标
1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标

人法定代表（或委托代理人）应带有效身份证件并签名报到，以证明其出席开

标会议。未达到上述要求将被取消投标资格。

2、各投标人在递交投标文件后即可离场，后续无需签字确认。本项目开

标过程以钉钉直播方式进行，法定代表人（或委托代理人）可通过扫码进入钉

钉会议群关注开标过程直播（二维码在递交投标文件时获取），开标结果以网

上公示为准。各投标人的法定代表人（或委托代理人）在开标期间应保持通讯

畅通。

3、开标程序

3.1开标会议由招标人组织并主持进行。
3.2本项目先开附件资料及投标保证金，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金及附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。
3.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果并宣布上限价。而后宣读有效投标的投标人名称、商务报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。
4、按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。
5、招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

6、招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。
六、评    标
1、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规，制定本办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

2、评标委员会的组成

2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

2.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。

3、评标程序

   3.1 评标委员会先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标评审。

   3.2 商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。

4、评标标准及办法

4.1 投标保证金审查

投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的，按废标处理。

4.2附件资料审查

附件资料有下列情形的，其投标作废标处理，不再进入商务标评审：

4.2.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；
4.3商务标评审

4.3.1质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

4.3.2投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的；

4.3.3商务标无法区分正、副本的，或未按投标须知前附表要求提供正、副本份数的；

4.3.4投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

4.3.5商务标中投标承诺书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章(或签字)；投标承诺书修改处未由投标人加盖投标人的公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章；
4.3.6投标人擅自调整投标报价计算书或主要材料价格汇总表中招标人提供的材料名称、规格、数据、计算程序的
4.3.7商务标附有招标人不能接受的条件；

4.3.8投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

4.4评标办法：
4.4.1如经上述评审后有效投标报价小于3家的，经评标委员会商定，确实具有竞争性，招标继续有效。
4.4.2选取中标候选人办法

工程项目评标定标办法采用单因素评标法。

4.4.3评标基准

基准下浮率的确定：在—12.00%～—17.00%内（每球平均相隔0.5%）以随机不重复抽取（5—7次）下浮率的平均下浮率为基准下浮率。（抽取次数现场抽签确定）

4.4.4中标候选人的确定

第一中标候选人的确定：基准下浮率下接近的投标人（向相对基准下浮率低 的方向移动）作为第一中标候选人；如无下接近基准下浮率的，等于基准下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无下接近(且不等于基准下浮率)的上接近作为第一中标候选人，但中标价按基准下浮率计算。如遇下浮率相同则由招标人抽签确定第一中标候选人。 

七、授予合同
（一）合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。

（二）中标通知书

1、招标人根据评标结果，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定的要求，对中标候选人进行公示。投标人和其他利害关系人按照有关规定进行投诉，投诉应在中标公示期间，公示合格后十五天内向中标单位发出中标通知书。
2、中标通知书将成为合同的组成部分。

（三）履约担保

1、中标人应向招标人提供前附表所规定的合同履约保证金。

2、合同履约保证金在服务期结束并经中介机构审核后不计息退还。

3、中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，投标保证金不予返还。

（四）合同的签订

1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订合同协议书。

2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它
（一）其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是项目签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。
第二章   合同主要协议条款
温岭市松门镇互花米草除治管护工程承包合同
甲方：温岭市松门镇人民政府

乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市松门镇互花米草除治管护工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同施工范围：本工程为温岭市松门镇辖区内互花米草除治管护工程，治理面积共573亩(测绘图斑内的互花米草)，并做好跟踪、管护可详见附图。

二、合同总价：人民币          元整（￥：        元）治理面积共573亩（测绘图斑内的互花米草），     元/亩包干计算。

三、合同工期：
①除治时间：自合同签订之日起30日内完成(因政策处理原因及不可抗拒力因素影响，视具体情况延长工期)。

②管护时间：自工程验收合格之日起至2028年12月31日止。 
    四、付款方式：2026年完成除治任务且甲方验收合格后10日内，支付已完成工程量款价的50%。2027年12月管护后10日内，支付已完成工程量款价的30%。在2028年12月管护后支付已完成工程量款价的20%。

五、结算方式：工程施工完成并通过验收后，按实结算。

六、除治方法：
①人工拔除：对于零星分布和红树林区域范围的互花米草，采用人工拔除，人工拔除对于抑制入侵初期的互花米草是一种有效的方法。

②刈割控制：对于较大面积的互花米草丛，使用机械处理，互花米初春返青到秋季死亡期间对其进行反复刈割，阻止其通过光合作用产的能量分配到茎球和根部，进而影响之后的生长。

③机械深翻挖根法：采用机械直接对互花米草进行深翻挖根，深度到100cm以上，使互花米草根、茎部全部埋入滩涂淤泥中，致其腐烂以达到除治目的。

七、质量保证：
为更好治理互花米草,要求整治互花米草连根灭除效果达到98-100%。在2年管护期内，如发现治理项目的滩涂上再有互花米草生长，乙方应时组织人员进行除治。

八、工程验收：
乙方按合同约定内容施工完成之后，编制施工验收资料，并向甲方提出验收申请报告，甲方将在14个工作日内邀请相关部门和专家组织验收验收按照国家、行业、地方的技术标准、规程、规范和合同作为验收依据。

九、双方履约职责：
(一)甲方：
1、明确施工范围，为施工方提供指定除治范围的测绘图。

2、负责乙方施工范围内相关村及养殖户的工作协调处理，为本工程施工提供施工条件。

(二)乙方：
1、乙方应为海上安全作业配备救生设备，设置安全作业警示标志在施工作业边界区应有明显的标志物。

2、乙方应定期和不定期的对施工现场进行安全检查，及时发现和消除事故隐患，确保安全施工。

3、乙方应做好安全生产工作，若发生安全工伤事故，责任在乙方的由乙方自负。

4、乙方人员应接受甲方的监督、检查，服从甲方的管理、安排和调动。

5、乙方派驻现场代表，做好工作协调和安全管理，按标准或协议约定方式出具服务成果。

6、乙方合同签订后，应在5日内组织机械设备和人员进场施工。
7、乙方在管护期内应及时对复生长的互花米草进行清理。

十、违约责任：
1.乙方不得以任何形式分包、转包本合同项目工程：不得组织无海上施工经验的班组进场作业施工，施工作业人员作业期间应配带必要的水上安全救生设备，若违反规定操作，责任由乙方自负;

2.乙方在施工作业期间应严格按规范要求进行作业,不得产生严重海洋环境污染，或违规喷洒除草剂进行除草，若发现有以上违规现象所造成后果与经济损失的由乙方自行负责。

十一、争议的解决：
本合同在甲乙双方平等、自愿的基础上签订,在合同履行中如有争议,可双方协商解决，如双方协商不成，任何一方有权向当地人民法院提起诉讼。

十二、合同的生效：
①本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

②本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：温岭市松门镇人民政府           代表（签字）：

乙方：                                      代表（签字）：

第五章   投标文件格式

 一、本项目的投标授权委托书（附件一）、投标承诺书（附件二）、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件三）由招标人统一提供。
附件一：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我           （姓名）系              


   
（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     
   
 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加 温岭市松门镇互花米草除治管护工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：



法定代表人（签字或盖章）：




授权委托日期：      年      月      日

附件二： 

投

标

承

诺

书
致：温岭市松门镇人民政府：

一、根据已收到贵方的温岭市松门镇互花米草除治管护工程招标文件，遵照有关法律、法规、规章规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、和合同条款及其他有关文件后，我方愿以在工程造价（即预算价295095元）的基础上下浮：-      %（保留小数点后两位，第三位四舍五入）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：①除治时间：自合同签订之日起30日内完成(因政策处理原因及不可抗拒力因素影响，视具体情况延长工期)；②管护时间:自工程验收合格之日起至2028年12月31日止；

2、工程质量标准：合格；

3、人员设备按组织设计的部署及时到位。

4、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配设备、材料进入工地进行开工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

六、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方金额为人民币伍仟伍佰元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标人(盖章)：               

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件三：

温岭市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加温岭市松门镇互花米草除治管护工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

   法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：

投标保证金退款账户信息（投标人账户）

我公司参加温岭市松门镇互花米草除治管护工程项目投标，现已结束。退还投标保证金人民币伍仟伍佰元整(¥5500)。请退还至：

户  名                             
开户行                             （精确到支行）
联行号                             
账  号                             
温馨提示：为方便退回各投标人的投标保证金，请在提交投标文件时一起提交本表格。
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