温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程
施工招标文件
招标单位：温岭市石塘镇港岙村股份经济合作社

联 系 人：黄宝荣

联系电话：18658603333
招标代理：浙江中熙工程咨询有限公司

联 系 人：孙君秋

联系电话：0576-80618718   0576-81672597

日    期：二0二五年六月
投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表
	项号
	条款名称
	说明和要求

	1
	工程说明
	项目名称
	温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程

	
	
	建设地点
	温岭市石塘镇港岙村内

	
	
	承包方式
	包工包料

	
	
	招标方式
	公开招标

	
	
	工程造价
	308976元

	
	
	质量标准
	合格

	2
	工期要求
	 30 日历天内（含 30 日历天）

	3
	资金来源
	上级补助及自筹

	4
	招标范围
	招标人指定范围内的凿除场地混凝土路面、清理现场、铺设钢筋网、铺设水泥碎石稳定层、浇筑混凝土路面工程。

	5
	投标人资质等级要求
	须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

项目负责人须具有水利水电工程专业贰级及以上的注册建造师。

	6
	投标人提出问题及要求

澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间 1 天前

	7
	招标人书面澄清或修改招标文件截止时间
	投标截止时间 1 天前

	8
	投标保证金
	投标保证金的金额：6000元整
投标保证金的形式： 现金    

投标保证金递交时间：2025年6月16日14时30分 

	9
	开标时间和开标地点
	开标时间：2025年6月16日14时30分 
开标地点：温岭市石塘镇人民政府一楼大会议室

	10
	投标文件份数
	商务标(1份),投标保证金1份，投标授权委托书1份（法 定代表人参加投标的可不提供）

	11
	评标办法
	单因素评标法：有效投标报价下浮率幅度范围为-8.00%～-12.00%（含-8.00%、-12.00%）

	12
	履约保证金
	履约保证金：6000元整（投标转履约）
递交时间：合同签订前


二、 投标须知

一、总  则

（一）、工程说明：

1、本工程说明详见前附表项号1所述。

2、工程概况：本项目为温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程，凿除及恢复C30混凝土路面面积为732平方米及其他零星项目。具体详见设计图纸。

3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。 

（二）、承包范围

本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内招标人指定的凿除场地混凝土路面、清理现场、铺设钢筋网、铺设水泥碎石稳定层、浇筑混凝土路面等工程。

（三）、合格投标人的产生
1、经资格审查具备投标条件的施工企业，按照规定程序产生合格的投标人（以下简称“投标人”）参加本工程的投标。

2、投标项目负责人必须与资格审查所提供的项目负责人一致，擅自变更将取消其投标资格。

3、投标人提供的资格审查文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。
（四）、现场踏勘及投标答疑会
1、投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
（五）、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、标底及投标报价编制依据

（一）、编制依据及取费标准

（一）、计价依据取费标准

1、本工程计价依据：《水利工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年上下册）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）、《浙江省水利水电施工机械台班费定额》（2021年）；浙水建【2021】4号等文件。

2、材料价格：《台州造价》（2025年4月份/温岭）（除税价），部分材料价格参照现行市场价，详后附表。
3、取费标准：混凝土路面工程：按三类工程标准取费，措施费按建筑工程直接工程费的3.5％计列，利润按5.0%，间接费：土方6.5%、石方9.5%、混凝土9.5%、钢筋5.7%、基础处理9%，安装50%，三税税金按9%计取；

4、基础价格:

4.1 人工工资：人工预算单价为128元／工日，限价128元/工日；

4.2 施工用电、风、水单价:电价：施工用电（含自发电）电价为0.641元/kwh；风价：按类似工程计取0.17元/m3 ；水价：施工用水综合考虑，水价为5.718元/m3；

4.3 材料预算价格：主要材料水泥、钢材其预算价格按(2021)《编规》规定，进入直接费的水泥预算价格限价为300元/t，柴油预算价格限价为3000元/t，砂、碎石预算价格限价为60元/m3，石渣价格按30元/ m3，实际市场价超过限价的价差在计取三税税金后列入相应项目的单价之内（实际低于限价的按实际计算）。

5、预算编制相关说明

5.1工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。

5.2招标人清单中已考虑部分的施工用电为自发电，各投标单位报价在措施费用应充分考虑场内外供电费用。

5.3本工程挖运土石方及混凝土路面面积工程量暂估，结算按实调整。

5.4本工程开挖的路面混凝土及可利用部分的土石方归建设单位所有，如建设单位不要，则有施工单位外运处置。

5.5本工程所用的材料在场地内二次搬运费用包括在其他临时工程中，各投标单位综合考虑，结算不调整。

5.6临时工程中的施工导流、施工交通工程、场外供电线路、施工房屋建筑工程根据施工组织确定一次性包干（除另有说明外）。

5.7本工程大型机械安拆进退场费已列在其他临时工程中，投标报价中综合考虑。

5.8安全文明施工费按建筑部分建安合计+机电部分建安合计+金属部分建安合计+临时工程清单建安合计[不含安全文明施工费,不含其他临时工程]的总费用的1.4%计取，此费用实行标外管理。

5.9工程险保险费（费用按一至四部分投资合计的0.45%计取）,此费用包干。

5.10本工程不设预留金。

三、投标文件的编制

（一）、投标文件的组成

1、本工程投标文件由投标保证金、附件资料和商务标三部分组成。 

2、附件资料由投标授权委托书和身份证原件组成。 

3、商务标由投标承诺书（附件二）、项目管理班子配备表（附件三）、温岭市建筑工程诚信投标承诺书（附件四）等三部分组成。
4、投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。
（二）、投标报价、投标工期及质量承诺

1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、投标承诺内容超出前附表中规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

5、本工程采用单因素评标方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率、工程造价及下浮数，由投标单位填写工期、质量承诺等。

6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

（三）、投标保证金：

1、投标人应提供前附表规定数额的投标保证金，投标人应在提交投标文 止前交至温岭市石塘镇人民政府一楼开标室交给招标人。 

2、投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标 文件而予以拒绝。
3、未中标的投标人的投标保证金将在投标结束后当场退还。
4、中标人的投标保证金将自动转为合同履约保证金，存入招标人账户。

5、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在定标前撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

（四）、投标文件的份数和签署：

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表规定份数的投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。 

3、投标文件由委托代理人签字（或加盖印章）或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书原件。由法定代表人签字（或加盖印章）投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供，但需提供其身份的证明。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交
（一）、投标文件的密封和递交投标文件的截止时间

1、投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商务标”，并标明“工程名称”和“投标人名称”。
2、密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。
3、投标人的投标文件在投标须知前附表规定的截止时间前以直接递交形式递交至投标须知前附表规定的地点。
4、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。 

5、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

6、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（二）、投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标识和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

3、在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开  标
（一）开标
1、招标人将于前附表9规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份证明原件，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

2、开标程序

2.1开标会议由招标人组织并主持进行。
2.2本工程先开附件资料及投标保证金，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金及附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。
2.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果并宣布标底价。而后宣读有效投标的投标人名称、商务报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。
3、按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。
4、招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

5、招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。
六、评    标
1、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规，制定本办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

2、评标委员会的组成

2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

2.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。

3、评标程序

   3.1 评标委员会先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标评审。

   3.2 商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。

4、评标标准及办法

4.1 投标保证金审查

投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的，按废标处理。

4.2附件资料审查

附件资料有下列情形的，其投标作废标处理，不再进入商务标评审：

4.2.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；
4.3商务标评审

4.3.1质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

4.3.2投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的；

4.3.3商务标无法区分正、副本的，或未按投标须知前附表要求提供正、副本份数的；

4.3.4投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

4.3.5商务标中投标承诺书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章(或签字)；投标承诺书修改处未由投标人加盖投标人的公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章；
4.3.6投标人擅自调整投标报价计算书或主要材料价格汇总表中招标人提供的材料名称、规格、数据、计算程序的；
4.3.7商务标附有招标人不能接受的条件；

4.3.8投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

4.4评标办法：
4.4.1如经上述评审后有效投标报价小于3家的，经评标委员会商定，确实具有竞争性，招标继续有效。
4.4.2选取中标候选人办法

工程项目评标定标办法采用单因素评标法。
4.4.3评标基准
基准下浮率的确定：在—8.00%～—12.00%内（每球平均相隔0.5%）以随机不重复抽取（5—7次）下浮率的平均下浮率为基准下浮率。（抽取次数现场抽签确定）
4.4.4中标候选人的确定

第一中标候选人的确定：基准下浮率下接近的投标人（向相对基准下浮率低的方向移动）作为第一中标候选人；如无下接近基准下浮率的，等于基准下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无下接近(且不等于基准下浮率)的上接近作为第一中标候选人，但中标价按基准下浮率计算。如遇下浮率相同则由招标人抽签确定第一中标候选人。 
计算结果保留小数点后两位。
七、授予合同
（一）合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。

（二）中标通知书

1、招标人根据评标结果，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定的要求，对中标候选人进行公示。投标人和其他利害关系人按照有关规定进行投诉，投诉应在中标公示期间，公示合格后十五天内向中标单位发出中标通知书。
2、中标通知书将成为合同的组成部分。

（三）履约担保

1、中标人应向招标人提供前附表所规定的合同履约保证金。

2、合同履约保证金在竣工验收合格并经中介机构审核后不计息退还。

3、中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，投标保证金不予返还。

（四）合同的签订

1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它
（一）其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。
第二章

合同条款及格式

第一部分 合同协议书
温岭市石塘镇港岙村股份经济合作社（发包人名称，以下简称“发包人”）为温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程，已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对  温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程 的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
⑴ 合同协议书（包括补充协议书）；
⑵ 中标通知书；
⑶ 投标函；
⑷ 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；
⑸ 专用合同条款；
⑹ 通用合同条款；
⑺ 技术标准和要求；
⑻ 图纸；
⑼ 预算书
⑽ 经双方确认进入合同的其他文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）                   元（¥                ）。

4.承包人项目负责人：           ，项目技术负责人：          。
5.工程质量符合标准  合格    。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        个月（  日历天）。
9.本协议书正本一式贰份，合同双方各执 壹 份，副本 陆 份，双方各执 贰 份。
	发包人：（盖单位章）
	承包人：（盖单位章）

	法定代表人 

（或其委托代理人）：（签字或盖章）  
	法定代表人 

（或其委托代理人）：（签字或盖章） 

	 年   月   日 
	  年   月   日


10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
第1节  通用合同条款（略）
具体内容同《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》2022年版的通用合同条款。

第2节  专用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：温岭市石塘镇港岙村股份经济合作社。
1.1.2.3 承包人：                        。
1.1.2.5 分包人：         /               。
1.1.2.6 监理人：                        。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构或监理人确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。
1.4 合同文件的优先顺序
    除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

⑴ 合同协议书（包括补充协议书）；
⑵ 中标通知书；
⑶ 投标函；
⑷ 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；
⑸ 专用合同条款；
⑹ 通用合同条款；
⑺ 技术标准和要求；
⑻ 图纸；
⑼预算书

⑽ 经双方确认进入合同的其他文件。
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达温岭市石塘镇港岙村股份经济合作社。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的用地范围为：按施工图提供的为准。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围：     。
2.4 资金来源证明及支付担保 
2.4.1发包人提供资金来源证明的期限要求：/。 
2.4.2发包人是否提供支付担保：否。 

3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人在行使下列权力前须得到发包人的事先批准：
  （1）按第4.3条规定，批准工程分包 ；
（2）按第11.3条规定，确定延长完工期限 ；
（3）按第15.3条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。 
（4）按第15.6条规定，批准预留金额的使用 ；
（5）按第23条约定，索赔的处理。
（6）批准承包人主要管理人员（施工项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的调动和重要设备的调遣；
（7）影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。
4 承包人
4.1 承包人一般义务
4.1.10 其它义务
（1）承包人应按有关规定自行落实为完成本工程需临时占用征地红线范围以外的土地，并办理相关手续，所发生的的费用由承包人自行承担，发包人提供必要的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前（或占地使用协议规定）的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）承包人应在接到进场通知后14天内按进度计划要求及时进场组织施工，并组织项目管理人员和施工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。
（3）承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。
（4）安全文明施工按浙江省、台州市、温岭市有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人的检查；环境保护按照招标文件要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
（5）承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。 

（6）必须接受发包人、监理单位的管理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始数据、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。
（7）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，需保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。
（8）承包人应在施工过程中对民房等毗邻建筑物及已完工程建筑物进行监测，并承担相应费用。 

（9）承包人进驻施工现场后3天内应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。
工地规则应包括但不限于下列内容： 

a 安全保卫制度； 

b 施工安全制度； 

c 工地出入管理制度； 

d 环境卫生制度； 

e 防火、防爆制度； 

f 周围及邻近环境保护规则； 

g 农民工管理制度（含维护农民工权益制度）； 

h 社会治安、计划生育管理制度。 

在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
（10）本工程完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。 

（11）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。 

承包人的项目负责人部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目负责人部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
（12）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。
（13）承包人向发包人、监理人提供简易办公室 1 间及办公设施。
4.2履约担保
4.2.1合同履约担保形式及金额
(1)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为第       种
①履约保证金
②银行保函
③保险公司保单

④融资担保公司保函

（2）承包人向发包人提供履约担保金额为       元。
4.2.2承包人应保证其履约担保在合同工程完工验收合格前一直有效。银行保函或者保险公司保单或者融资担保公司保函在合同工程完工验收合格后10天内解除；履约保证金在合同工程完工验收合格后10 天内退还。承包人履约担保（指采用银行保函或者保险公司保单或者融资担保公司保函形式的）有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在履约担保到期日前及时办理续保手续，否则发包人有权暂停支付工程款。
4.3 分包
本工程  不允许  分包。
4.5 承包人项目负责人
补充4.5.5款：
（1）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：月到位达到22天及以上。
（2）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，履约担保全部不予退还，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。月到位达不到22天的，每天扣除人民币1000元，每月结算；连续三个月达不到要求且项目负责人不能到岗的，发包人有权终止合同，履约担保金全部不予退还，同时赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
上述违约金在当期工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按实际考勤记录为准。
4.6 承包人人员的管理
补充4.6.5款：
4.6.5项目技术负责人、质量员、施工员、安全员每人每月驻工地的天数不少于22天，每人每少一天支付违约金500 元，每月结算。
上述违约金在当期工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按实际考勤记录为准。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
本款补充：
项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 2  万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金  1 万元。违约金在工程进度付款中扣除。
4.11 不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹或非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件或施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求或地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
5材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人不提供 材料和工程设备。
6 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
补充以下条款：
6.1.3  承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
删去本款全文，并代之以：
发包人不提供施工设备和临时设施。
7　交通运输
7.1 道路通行权和场外设施 
道路通行权和场外设施的约定：
（1）承包人自行协调场外道路及设施； 

（2）承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作； 

（3）本条（1）～（2）款相关费用计入签约合同价，不再另行计费。 

8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。
9.1 发包人的施工安全责任 
9.1.4 补充以下内容： 

发包人提供   工程区域内的水文、地质  资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.5 安全文明施工费的使用范围按国家和省有关规定执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：无。 
9.4 环境保护 

补充以下条款：
9.4.7 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工队周边水域的影响。
9.4.8承包人应尽可能优化施工方案，严格限定施工活动范围，合理安排好施工时段和施工方式。加强水土流失防治，落实相应的工程措施、植物措施和临时措施。
9.4.9承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。
9.6 水土保持 

增加以下条款： 

9.6.4 承包人的各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并进行防护，禁止随意倾倒或在河道里堆弃。施工结束后要及时进行迹地整治、复耕或恢复植被。加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
9.7 文明工地
本合同文明工地的约定：有关标准按工程所在地的规定执行。
承包人在施工期间，应严格执行国家、省和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《台州市水利工程标准化工地建设指南》台水利〔2016〕147号等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 异常恶劣的气候条件的范围
（1） 日降雨量大于 50 mm的雨日超过10天；
（2） 风速大于17m/s的 7级以上台风灾害；
（3） 日气温超过40℃的高温大于10天；
（4） 日气温低于-5℃的严寒大于10天；
（5） 造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹天气或日降雪量超过10mm以上的天气大于10天；
（6） 其它异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人的工期延误
⑴ 逾期完工违约金表。
逾期完工违约金表
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	全部工程
	开工令发出后    天
	2000


 ⑵ 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价（扣除预留金）的   10    %。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：工期提前不奖励。
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
⑸ 承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。
12.2 发包人暂停施工的责任
⑶ 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /   。
13 工程质量
13.7 质量评定
13.7.7 工程质量等级标准为合格。
14 试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：  /。
14.2 现场材料试验 
补充以下条款： 

14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求： 满足工程需要 。 

14.2.4 承包人在得到发包人、监理人的同意后，可根据工程实际需要委托相关单位对结构部位进行第三方试验检验，相应费用由承包人承担。 

14.2.5 发包人根据工程实际需要委托相关单位对结构部位进行第三方试验检验，相应费用由发包人承担。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
⑹ 原条款改为：合同中单价承包项目的工程量不管增加或减少多少，其单价不作调整。
本款增加：
由于承包人的原因，引起⑵～⑷项的改变按15.4款处理，且不构成变更。
15.3变更程序
变更程序按照《温岭市政府投资项目工程变更管理办法》（温政发〔2020〕58号）有关规定执行。如施工期间，当地政府部门有新的变更规定的，则按新出台的变更规定执行。
15.4 变更的估价原则
15.4.3 删去本项全文，并代之以：
15.4.3 预算书中无适用或类似子目的单价，重新组价。
（1）全部人、材、机采用项目实际施工期内的《台州造价》正刊温岭的平均值计取进行组价。无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。
（2）工程组价采用《水利工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年上下册）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）、《浙江省水利水电施工机械台班费定额》（2021年）；浙水建【2021】4号等文件、《台州造价》（2025年4月份/温岭）（除税价）。

本工程主要材料水泥、钢材其预算价格按(2021)《编规》规定，进入直接费的水泥预算价格限价为300元/t，柴油预算价格限价为3000元/t，砂、碎石预算价格限价为60元/m3，石渣价格按30元/ m3，实际市场价超过限价的价差在计取三税税金后列入相应项目的单价之内（实际低于限价的按实际计算）。

取费费率：混凝土路面工程：按三类工程标准取费，措施费按建筑工程直接工程费的3.5％计列，利润按5.0%，间接费：土方6.5%、石方9.5%、混凝土9.5%、钢筋5.7%、基础处理9%，安装50%，三税税金按9%计取。

（3）本工程采用综合单价法计算。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠。
综合优惠率（   %）=1-投标人投标价/工程造价。
⑸ 按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  / 。
15.8 暂估价
15.8.1

⑴ 发包人组织招标的暂估价项目： / 。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本项目因物价波动引起的价格不予调整。

16.2  法律变化引起的调整 ：      不调整       。
17 计量与支付
17.2 预付款
17.2.1 预付款：/。
17.3 工程进度付款
（1）工程完工后，付至合同价款的70%；（2）工程竣工验收合格，竣工结算经有关部门审定后支付至结算价款的98.5%。扣留结算价款的1.5%作为工程质量保修金。

17.5 竣工（完工）结算
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
⑴ 承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。
本款增加：
17.5.3工程价款必须经过有关部门或发包人委托的第三方审定后支付。
工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）文计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构 。
17.6 最终结清
17. 6.1 最终结清申请单
⑴ 承包人应提交最终结清申请单一式  4 份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 财务决算所需的一切资料 。
18 工程验收
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件：合格，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及浙江省现行有关规定执行。
18.2 分部工程验收
18.2.2 本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。
18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：  /  。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：  /  。
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：  /  。
18.7 竣工验收
18.7.3 本工程   不需要   竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8 施工期运行
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：   /   。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：   /   。

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责期（工程质量保修期）为 1 年。
20 保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险、安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程及已运至施工工地用于永久工程的材料所投的保险；
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。
20.4 第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率：保险费率按保险人规定；第三者责任险最低保险金额：相应的保险费包干。
20.5 其他保险 
需要投保的其他内容：由承包人自行决定；
保险金额、保险费率和保险期限：   /    。
20.6 对各项保险的一般要求
20. 6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后  2  天内提交；
保险条件： 满足合同条款的规定  。
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责。
发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。
21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按本章第3.5 款商定或确定。发生争议时，按本章第24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。

（2）承包人设备的损坏由承包人承担。

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照本章第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照本章第22.2.4 项约定，由监理人按本章第3.5 款商定或确定。
22 违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项增加：
承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工。
22.1.1.2对承包人违约的处理
本项增加：
（4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情形时，若发现问题且情形较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节严重的，扣除  5000 元（具体按发包人制定的相关制度执行）；第二次发现问题，扣除 10000 元，若再次发生，加倍扣除。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被相关管理部门检查通报，每次扣除承包人 20000 元。
23 索赔 

23.2 承包人索赔处理程序 

本款第（2）项细化为：（2）监理人应按第 3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将经过第三方中介机构进行审核后索赔处理结果答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实并经第三方中介机构进行审核的那部分款额和工期延长天数。
24 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院起诉。
24.2  友好解决
补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
24.3  争议解决 
24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。
合同条款补充：
（1）承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作，应加强设置安全防护网、围栏等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

（2）工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。

（3）招标人清单中已考虑部分的施工用电为自发电，各投标单位报价在措施费用应充分考虑场内外供电费用。

（4）本工程挖运土石方及混凝土路面面积工程量暂估，结算按实调整。

（5）本工程开挖的路面混凝土及可利用部分的土石方归建设单位所有，如建设单位不要，则有施工单位外运处置。

（6）本工程所用的材料在场地内二次搬运费用包括在其他临时工程中，各投标单位综合考虑，结算不调整。

（7）临时工程中的施工导流、施工交通工程、场外供电线路、施工房屋建筑工程根据施工组织确定一次性包干（除另有说明外）。

（8）本工程大型机械安拆进退场费已列在其他临时工程中，投标报价中综合考虑。

（9）安全文明施工费按建筑部分建安合计+机电部分建安合计+金属部分建安合计+临时工程清单建安合计[不含安全文明施工费,不含其他临时工程]的总费用的1.4%计取，此费用实行标外管理。

（10）工程险保险费（费用按一至四部分投资合计的0.45%计取）,此费用包干。

（11）本工程不设预留金。
第五章    工程质量保修书

发包人：（全称）温岭市石塘镇港岙村股份经济合作社
承包人：（全称）                    
为保证温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例 》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一．工程质量缺陷保修范围和内容

质量缺陷保修范围包括凿除场地混凝土路面、清理现场、铺设钢筋网、铺设水泥碎石稳定层、浇筑混凝土路面等双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：本工程承包范围内的内容。

二．质量缺陷保修期
质量缺陷保修期从合同工程竣工验收合格之日起开始计算。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：

1、本工程保修期约定： 1年  。
三．质量缺陷保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故（如挡墙倒塌等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

四．质量保证金的支付

经有关部门审计1.5%的工程结款价款作为工程质量保证金。

质量保修金银行利率为：零。
五．质量保证金的预留和返还

本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第 1 种情况向发包人申请返还保修金。

1、水利工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还全部保修金。
发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金和利息按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：  

  /   （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。

六．争议

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。

七．其他

双方约定的其他工程质量缺陷保修事项：     /         

本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
	发包人：            （盖单位章）
	承包人：          （盖单位章）

	法定代表人：
	法定代表人：

	或其委托代理人：        （签字）
	或其委托代理人：        （签字）

	       年     月      日
	       年     月      日


 
第五章  技术规范

详见浙江省水利厅、浙江省工商行政管理局于2005年5月联合颁发的技术条款（浙F-2005-01）。以下技术条款中的一般条款若有与本工程图纸不一致者，以图纸为准。

一、承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。施工质量和施工工艺如下：

块石石质要求坚硬、无风化、无裂缝。

砼、砌石、石渣铺垫，风化料回填严格按水利工程有关规范进行施工。砼浇筑振捣密实。

二、工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准。

三、在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第3.38条的规定办理。

四、技术标准与规范

承包人在执行本合同期间，必须遵守有关技术标准和规范，主要包括：

SD120-84《浆砌石坝施工技术规定》

SDJ213-83《碾压式土石坝施工技术规范》

SL/T225-98《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》

SL17-90《疏浚工程施工技术规范》

SL260-98《堤防工程施工规范》

SL52-93《水利水电工程施工测量规范》

SD128-87《土方试验规程》

SDJ338-89《水利水电工程施工组织设计规范》

SDJ249-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》

10、SL223-1999《水利水电建设工程验收规程》

11、SL239-1999《堤防工程施工质量评定与验收规程》

12、SL176-96《水利水电工程施工质量评定规程（试行）》

13、SDJ249-88《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》

14、其他有关规程规范

以上有关技术标准和规范若有最新版本的，应执行其最新版本。
第六章   工程预算书

1、本工程预算书是按本投标须知第二节要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

2、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。

第七章   投标文件格式

   一、本工程的投标授权委托书（附件一）、投标承诺书（附件二）、拟派本工程施工管理人员名单（附件三）、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件四）由招标人统一提供。
附件一： 
投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              





（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     
   
 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加 温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程 工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          

身份证号码：                  职务：                    

授权委托日期：          年          月           日

附件二：
投
标
承
诺
书
致：温岭市石塘镇港岙村股份经济合作社
一、根据已收到贵方的温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以在工程造价（即预算价308976元）的基础上下浮：-      %（保留小数点后两位，第三位四舍五入）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、工期：确保     天内完成（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；

2、工程质量等级  合格  ；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

六、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方金额为人民币陆仟元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人(公章)：               

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年  月  日
附件三：

拟派本工程施工管理人员名单

	姓 名
	性别
	年龄
	职  务
	职  称
	本岗工龄
	岗位证书号码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人（盖章）：

附件四：
温岭市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加温岭市港岙村港岙渔业码头修复工程 的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日
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